战场军需官 v3 设计文档

v3 多人版设计与开发实施文档

| 项目项 | 设定 |
| --- | --- |
| 目标 | v2 本地完整版收官；完整六国响应与只读回放；v3 仅新增多人 |
| 推荐形态 | 已落地的本地浏览器游戏；React + TypeScript；单一规则状态源 |
| 职责模式 | 用户负责规则裁决和试玩验收，AI 负责全部代码、数据转换、测试与构建脚本 |
| 版本 | 设计文档 v3 ¦ 基线程序 v0.23.0 ¦ 规则1.2.2 ¦ 2026-09-12 |

版本结论　v2本地完整版已完成，程序版本为v0.23.0。v3只新增多人能力，分为本机多页面测试与互联网多人两个阶段；不安排局域网多电脑测试阶段。GM空位在两个阶段均允许任何用户点击入座。多人功能以下文设计为准，不能将设计描述视为已经交付。

1 文档目的与产品边界

本文面向后续多人开发与验收。第2至8节保留完整规则与判例，第9至13节说明已完成的v2本地实现基线，第14节规定本次确认的v3多人设计，第15至17节保留v2完成标准、资产与修订历史。v3为设计阶段，尚未实施；本次只更新文档，不修改程序。现有程序仍为v0.23.0，规则版本仍为1.2.2。

1.1 v2 已完成范围

- 六个主势力按固定行动顺序完成回合，并自动执行回合开始、出牌、空军、补给、计分、弃牌与摸牌阶段。

- 特殊牌验证目标、处理费用，完整支持本国与其他国家的连携、响应、增强及嵌套结算。新局默认允许其他国家响应；可选效果不替玩家自动作答。

- 同一设备可切换六国玩家、GM 和观察者身份。国家玩家固定自己的视角；GM 保留回合和起手完成后的自动切换，并提供待响应国家与返回原国家的快捷按钮。

- 打出需要目标的卡牌或基础牌后，规则核心计算合法选项，地图高亮可选地区，用户点击其中一个完成选择。

- 公开行动进入对局记录，恢复所需的全知操作进入独立回放文件；可导入只读回放、点击记录观察节点，并导出节点存档继续游戏。

1.2 v2 与 v3 的边界

v2 是本地浏览器完整版，不包含真正的网络房间、登录鉴权、远端座位占用、网络同步或断线重连。两行房间座位是本地身份与可见范围入口，并不代表多人已经实现。v3 的新增范围仅为多人：把现有身份、操作、私有信息和恢复机制接入权威服务器，详见第14节。

1.3 v2 视觉资产

地图采用既有版图图像与 SVG 热区、兵模和交互覆盖层。卡牌保留牌类、国家、牌名及规则文字。原文字圆兵模已换为用户提供的 23 张图标，按圆形裁切显示；具体国家配色与储备展示见9.3。可访问名称与地区详情继续提供文字识别。

2. 内容规模与阵营映射

修订卡牌文档在军备栏目之前原有 246 张特殊牌；法国【马奇诺防线】列为禁牌并从牌池移除，因此v2 有效特殊牌为 245 张。军备、历史以及无额外效果的基础卡不进入特殊牌审计；基础卡只按数量生成。

| 主牌堆 | 并入内容 | 特殊牌数 | 基础卡数 | 完整牌堆数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英国 | 英国27 + 法国14；【马奇诺防线】禁用 | 41 | 24 | 65 |
| 美国 | 美国41 + 民国7 | 48 | 24 | 72 |
| 苏联 | 苏联33 + 中共3 | 36 | 22 | 58 |
| 德国 | 德国 | 45 | 23 | 68 |
| 意大利 | 意大利 | 36 | 18 | 54 |
| 日本 | 日本 | 39 | 23 | 62 |

2.1 基础卡数量

| 牌堆 | 建设陆军 | 发起陆战 | 建设海军 | 发起海战 | 空中力量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英国 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 美国 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 苏联 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 德国 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 |
| 意大利 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 日本 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 |

2.2 兵模数量与所有权

| 国家 | 陆军 | 海军 | 空军 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英国 | 6 | 5 | 2 |
| 法国 | 3 | 2 | 1 |
| 美国 | 5 | 5 | 2 |
| 中国 | 2 | 0 | 1 |
| 苏联 | 7 | 1 | 1 |
| 德国 | 7 | 3 | 2 |
| 意大利 | 4 | 3 | 1 |
| 日本 | 5 | 5 | 2 |

实现规则　牌堆归属、卡牌所属国家、部队所属国家必须是三个独立字段。例如中共卡在苏联牌堆，但产生中国部队；不能根据牌堆自动推导部队国家。禁牌使用独立 bannedCardIds 配置，在组牌时排除。

3. 平台与总体架构

v2 已采用 React 与 TypeScript 的本地浏览器架构。纯 TypeScript 规则核心维护唯一游戏状态，LocalGameController 串行处理命令，SVG 承担地图交互，IndexedDB 保存当前对局。界面与规则保持分离；v3 沿用规则引擎和数据模型，在控制器边界增加多人能力。

| 层 | 已采用技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 界面 | React + TypeScript | 六国视角、手牌、阶段提示、选择流程、日志与设置 |
| 版图 | SVG 覆盖层与既有地图图像 | 地区热区、邻接提示、棋子图层与缩放；不绘制周边计分格 |
| 计分板 | 独立 React 面板 | 显示六国及两阵营分数，不占用地图边缘 |
| 规则核心 | 纯 TypeScript 包 | 确定性状态变换、合法行动、结算栈、补给与计分 |
| 本地控制器 | GameController 接口 | 接收命令、调用规则核心、切换国家、发布状态更新 |
| 本地保存 | IndexedDB + JSON 导入导出 | 存档、快照、事件日志、版本号与恢复 |
| 未来联机适配 | 接口预留，不实现 | v3 新增权威服务、网络控制器、鉴权与私密投影 |

交付包内置 Node 运行时和本地静态服务，可一键启动后在浏览器打开，无需用户另行安装开发依赖，也无需互联网或远端服务器。UI 通过 GameController 提交命令或受控 GM 编辑，不能绕过控制器直接修改权威局面。

4. 核心状态模型

| 状态域 | 关键字段 |
| --- | --- |
| 对局 | gameId、规则版本、随机种子、轮数、当前势力、阶段、胜负状态 |
| 牌堆 | 牌库顺序、手牌、弃牌堆、暗置响应、生效状态、结算中区域、移出游戏区 |
| 版图 | 地区、类型、基础邻接、动态邻接、占领方、部队与空军 |
| 玩家 | 座位、主牌堆、当前视角、当前操作者、当前选择请求 |
| 结算 | 帧栈、程序计数器、事件上下文、开放触发窗口链、待响应者、已放弃者、使用次数 |
| 审计 | revision、公开记录、恢复命令与快照、存档时间和规则版本；未为每步保存状态哈希 |

4.1 命令与效果分离

界面提交命令，例如打出卡牌、选择目标、结束响应。规则核心验证后生成并执行效果。GM 场景编辑是独立的受控修正入口：控制器验证卡牌、兵模和分数，记录恢复快照，再重新生成待选项。普通玩家和所有观察者均不能调用 GM 编辑；回放模式下 GM 也只读。

| 层次 | 示例 | 是否可信 |
| --- | --- | --- |
| Command | PLAY_CARD、RESOLVE_ENGINE_CHOICE、ADVANCE_PHASE | 当前由本地控制器与核心验证；v3 须加服务端鉴权与校验 |
| Effect | BUILD_UNIT、REMOVE_UNIT、GAIN_SCORE | 规则核心生成 |
| Event | UNIT_WOULD_BE_REMOVED、UNIT_REMOVED | 结算器发出，用于触发后续效果 |
| State | 最终部队、牌堆、分数与阶段 | 仅规则核心可生成新版本 |

5. 嵌套结算引擎

必要顺序　当 A 触发 B，B1 又触发 C，必须得到 A → B1 → C1 → C2 → B2，而不是 A → B1 → B2 → C1 → C2。

5.1 结算帧

每次卡牌或触发效果创建一个 ResolutionFrame。帧保存来源、效果列表、下一项效果索引、目标、费用和父事件。结算器一次只执行一个原子效果；该效果产生的新触发压到栈顶，完整处理后再恢复父帧。

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| source | 卡牌、状态、阶段规则或系统动作 |
| effects | 按文字顺序排列的原子效果 |
| nextEffectIndex | 父效果暂停位置；子效果结束后从这里继续 |
| context | 操作者、目标、地区、被攻击部队、当前战斗等 |
| parentEventId | 用于日志、循环检测和触发来源追踪 |
| status | RUNNING / WAITING_CHOICE / WAITING_RESPONSE / COMPLETE |

卡牌在确认至少执行一项非费用效果后，正式打出或触发，离开手牌、暗置区或其他来源区域并进入 RESOLVING 结算中区域。全部效果均主动放弃时撤回出牌选择，不发生正式打出；具体见8.4.6。它在 ResolutionFrame 的全部效果及其嵌套子结算完成前不属于弃牌堆，也不能再次被打出、触发或被弃牌堆检索；完整结算后通过 FINISH_CARD_RESOLUTION 进入最终区域，默认进入弃牌堆。状态牌进入持续生效区；【配给】返回摸牌堆、返还手牌等已明确的去向覆盖默认弃牌，不能被统一收尾逻辑再次移入弃牌堆。

5.2 单个原子效果的生命周期

- Validate：再次验证费用、目标与当前状态；不能假定选择界面已经保证合法。

- Declare：公布动作意图，例如发起陆战或准备移除某部队。

- Before：打开替代、取消、减免与“将被移除时”的响应窗口。

- Apply：如果未被取消，执行最小状态变化。

- After：发出“建设后”“被移除后”“发起战斗后”等事件。

- Nested Resolve：把由该事件生成的子帧压栈并完整结算。

- Resume：子帧完成后，父帧的程序计数器前进到下一原子效果。

5.3 触发排序规则

- 先处理替代/阻止/取消，再应用原效果；原效果没有发生时，不产生只在成功后触发的 After 事件。

- 同一原子事件触发多项必发效果时，固定由有权决定这些效果顺序的玩家排序；引擎必须创建 ORDER_MANDATORY_TRIGGERS 选择，不能按卡牌编号、注册顺序或代码遍历顺序自动决定。排序后的每项效果及其子结算完整结束后，才处理下一项。

- 响应牌只从已经暗置的响应区中检查；增强牌只从满足当前打出条件的手牌中检查。

- v2 新完整对局默认 ignoreOtherPlayerInterrupts=false，即【允许其他国家响应】默认打开；所有合法席位均可参与。GM 可在没有运行中结算时关闭可选他国响应，仅用于调试或本地玩法设置，不影响必发效果与直接要求他国作出的选择。

- 当前席位存在一张或多张可触发牌时，列出所有合法牌和“不触发”选项；玩家选择后再继续。

- 每个触发携带 eventId、ancestorIds 与 sourceInstanceId，防止同一效果对同一事件重复自触发。

- “每回合限一次”使用作用域计数器，不写死在 UI 按钮状态中。

回合开始时创建 TURN_START_WINDOW。资源再分配与所有“回合开始时”效果处于同一时点；玩家决定下一项先处理什么。每处理完一项及其嵌套结算，都重新验证该窗口中尚未处理的项目，直到所有必发效果完成且玩家放弃其余可选项目，才进入出牌阶段。

5.4 响应与增强的来源规则

| 牌类 | 进入候选的来源 | 满足时点后的交互 |
| --- | --- | --- |
| 响应牌 | 桌面上已经暗置、属于当前有资格国家的响应牌 | 询问是否触发；未提前暗置的响应牌绝不从手牌直接出现 |
| 增强牌 | 当前国家手牌中，打出条件与费用均满足的增强牌 | 询问是否打出；选择后立即支付费用并压入结算栈 |
| 纳瓦霍族加密通讯员例外 | 被其暗置的增强牌 | 该增强牌改为像响应牌一样在满足原卡打出条件时触发 |

法国牌按英国席位、中国牌按其所在主牌堆席位判断是否属于“当前玩家”。忽略他国响应只跳过其他席位主动插入的可选效果；当前效果明确要求对手弃牌、选目标或作其他决定时，仍照常执行该选择。

5.5 可选触发窗口与祖先时点

每个产生可选连携、响应或增强的事件都建立一个 TriggerWindow。窗口记录 originEventId、parentWindowId、depth、初始候选及剩余候选。候选集合在窗口建立时确定；后续只重新验证剩余候选是否仍合法，不因后来状态变化向旧事件补入当时并不合法的新候选。

- 同一时点有多张可选牌时，界面一次列出全部当前合法候选，由玩家选择先触发哪一张；同一玩家可以连续触发多张。每张牌及其嵌套结算完成后，重新验证尚未使用的候选，失去条件的候选立即移除。

- 祖先事件的窗口可以在其子触发结算期间保持开放。选择当前最深窗口的候选时，所有祖先窗口继续保留；该候选及其后代完整结算后，返回最近仍开放的窗口继续选择。

- 当界面同时显示当前窗口候选与祖先窗口的剩余候选时，玩家可以直接选择祖先候选；一旦这样做，位于它之下、被越过的所有较深窗口立即关闭，其中未触发的候选视为错过时点，之后不能重新打开。

- 玩家选择结束当前时点时，只关闭当前最深窗口，再返回最近仍开放的祖先窗口；当所有窗口关闭或不再有合法候选时，恢复被暂停的父结算。

示例：A 同时可触发 B、C。玩家先选 B，B 又产生可选 D，此时可选项为 D 与仍属于 A 的 C。若先选 D，D 完整结算后仍可回到 A 选择 C；若越过 D 直接选择 C，则 B 的触发窗口关闭，之后不能再选择 D。若先完成 B、D，再选择 C，则合法，因为 A 的窗口一直保持开放。

6. 时点分类与规则修正

显示文本统一使用“建设”而不用“组建”，但“征召”保持为不同动作；所有“发动陆战/海战/战斗”统一为“发起陆战/海战/战斗”。泛称“发起战斗”不是文字缺失：目标为陆地地区时执行陆战，目标为海域时执行海战。

| 时点 | 示例 | 引擎意义 |
| --- | --- | --- |
| 阶段开始前/开始时 | 回合开始时、计分阶段开始时 | 阶段指针切换前后分别发事件 |
| 动作发起时 | 当你发起海战时 | 动作已声明，尚未应用结果 |
| 将发生时 | 部队将被移除时 | 可阻止、替代或修改 |
| 发生后 | 建设陆军后、被移除后 | 状态已经改变，触发后续效果 |
| 任意时机 | 在任意时机打出/触发 | 只允许在规则引擎处于可中断安全点时出现 |
| 本回合持续 | 本回合不会被移除 | 带到期条件的临时修正 |

6.1 四类修正器

| 类型 | 作用 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Cancel | 取消整项效果 | 经济战卡效果无效 |
| Prevent | 阻止某个结果 | 本回合此部队不会被移除 |
| Replace | 用另一操作替代原操作 | 在澳大利亚征召代替建设陆军 |
| Modify | 修改数量、范围、费用或合法性 | 额外弃牌、共享补给线、改变邻接 |

状态卡不应直接永久改写地图。补给、邻接、大本营、牌堆弃牌数量和“忽略状态卡”等都通过查询时合并修正器计算；状态离场后规则自然恢复。

7. 卡牌数据与效果积木

卡牌采用“结构化数据优先、特殊脚本兜底”。普通卡由效果积木、选择器、条件和时点组合；少数改变流程或从其他区域打牌的卡实现专用 handler，但仍必须通过同一结算器执行。

| 类别 | 效果积木 |
| --- | --- |
| 部队 | BUILD_UNIT、RECRUIT_UNIT、REMOVE_UNIT、RETURN_UNIT、REDEPLOY_ALL |
| 战斗 | DECLARE_LAND_BATTLE、DECLARE_SEA_BATTLE、CHOOSE_BATTLE_REGION、CHOOSE_DEFENDER、CHOOSE_ATTACKER |
| 空军 | DEPLOY_AIR、MOVE_AIR、OFFER_AIR_DEFENSE、INTERCEPT_AIR_DEFENSE、FORCED_REDEPLOY_AIR、REMOVE_AIR |
| 卡牌 | DRAW、PAY_DISCARD_COST、FORCE_DISCARD_HAND、DISCARD_DECK_TOP、SEARCH、SHUFFLE、PLAY_FROM_ZONE、SET_RESPONSE、BEGIN_CARD_RESOLUTION、FINISH_CARD_RESOLUTION |
| 计分 | GAIN_SCORE、CONDITIONAL_SCORE、IMMEDIATE_VICTORY_CHECK |
| 规则 | ADD_STATUS、ADD_TEMP_MODIFIER、CHANGE_SUPPLY_SOURCE、CHANGE_ADJACENCY |
| 流程 | CHOOSE、ORDER_TARGETS、ORDER_MANDATORY_TRIGGERS、TURN_START_WINDOW、OPEN_TRIGGER_WINDOW、PASS_TRIGGER_WINDOW、SKIP_PHASE、PLAY_ADDITIONAL_CARD |

7.1 卡牌记录的最小字段

- 唯一 cardId；显示名称；主牌堆；卡牌所属国家/子阵营；卡牌类型；数量。

- 原始文本、校对文本、数据版本、来源位置与校对状态。

- 合法打出窗口、费用、目标选择器、条件、效果序列和是否可选。另存效果依赖、条件作用范围、必做效果组、费用适用范围与最终卡牌去向；不得仅凭逗号、分号、句号自动生成这些语义。

- 触发事件、触发前后时点、每回合限制、持续时间和可见性。

- 实现类型：DECLARATIVE 或 CUSTOM；对应自动测试编号。

7.2 数据导入质量门

- 地区名必须来自版图字典；兵种、阵营、卡牌类别必须来自枚举。

- 所有数量必须是明确数字或可计算表达式。

- 展示文本中地名统一写为<地名>，卡牌、动作和其他术语统一写为【名称】；解析后仍以 regionId/actionId 为准，不用括号文本参与核心判定。<太平洋>是已冻结的地区集合选择器，不是单一 regionId，成员为<北太平洋>、<中太平洋>、<南太平洋>、<东太平洋>和<东南太平洋>。导入器必须先区分单一地区与地区集合，再执行合法性检查。

- 包含“否则、或、至多、依次、代替、无效、将被、之后”的卡自动进入人工复核。

- 卡牌数据构建时输出 schema 校验报告；任何高优先级错误阻止正式构建。

8. 版图、邻接与补给

版图采用逻辑图结构，而不是依靠图片像素判断邻接。地图图片或 SVG 只负责显示；地区 ID、陆地/海域类型、基础邻接、海峡关系、补给点和大本营存放在独立数据文件。

| 查询 | 必须考虑的动态因素 |
| --- | --- |
| isAdjacent | 基础边、海峡状态、阵营差异、状态牌新增/删除的边 |
| isInSupply | 大本营、补给点、友军共享、敌军占领、海峡占领、永久/临时修正 |
| legalBuildRegions | 陆海类型、敌军、本国部队链、征召/建设差异、兵模库存 |
| distance | 按当前有效邻接图计算；明确陆海是否都可通过 |
| occupier | 按阵营和部队类型计算，不从图片或最后操作推断 |

8.1 版图数据与已确认拓扑

地图必须先转录为显式图数据，再绘制视觉版图。出版设计定稿包含 51 个可操作地区，其中 34 个陆地、17 个海域；基础邻接与海峡连接合计 132 条无向边，其中 5 条是受控制权影响的海峡连接。每个地区保存唯一 regionId、显示名、LAND/SEA 类型、是否补给点、是否大本营、基础邻接边和可选的海峡连接。所有邻接均按无向边处理，程序绝不以多边形接触、像素边界或视觉距离推断相邻。

| 拓扑规则 | 冻结结论 |
| --- | --- |
| 点接触不算相邻 | <中东>与<巴尔干>不相邻；<地中海>与<黑海>不相邻。这四个地区只在同一点相接，两条对角线都不得生成边。 |
| 横向地图接缝 | <东太平洋>分别与<加拿大>、<美国>、<拉丁美洲>相邻；三条边都必须写入逻辑图。 |
| 跨边地区 | 地图左右两侧重复显示的<加拿大>和<美国>分别是同一个 regionId，不是两个地区。 |
| 视觉版图调整 | 新版地图把横向接缝在美国一侧向美东方向移动，使最右侧能同时看见<加拿大>、<美国>、<拉丁美洲>与<东太平洋>接壤；这只改变绘图，不改变逻辑图。 |
| 计分显示 | 地图四周不设置 0—99 计分格；分数统一显示在地图外的独立计分板。 |

邻接硬约束　任何两块区域即使视觉上共用一个点，也默认不相邻；只有 map-edges 数据中存在无向边，isAdjacent 才能返回 true。跨地图边缘的邻接同样必须显式列出。

海峡导入以“海峡”工作表的5组海域对为权威来源；邻接表中的“（海峡）”仅为说明文字，须去除后匹配地区名。丹麦海峡的邻接项未标此后缀，也必须识别为条件连接，不能重复作为永久基础边加入。

8.2 大本营、补给点与初始部队

八个拥有部队归属的国家均有大本营：德国—<日耳曼>、英国—<不列颠群岛>、日本—<日本>、苏联—<莫斯科>、意大利—<意大利>、美国—<美国>、法国—<西欧>、中国—<中国东部>。法国和中国虽然没有独立回合，但仍具有独立的大本营占领与计分判定。

| 部队所属国家 | 初始地区 | 兵种 | 操作/资源关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 德国 | <日耳曼> | 陆军 | 德国回合与德国库存 |
| 英国 | <不列颠群岛> | 陆军 | 英国回合与英国库存 |
| 日本 | <日本> | 陆军 | 日本回合与日本库存 |
| 苏联 | <莫斯科> | 陆军 | 苏联回合与苏联库存 |
| 意大利 | <意大利> | 陆军 | 意大利回合与意大利库存 |
| 美国 | <美国> | 陆军 | 美国回合与美国库存 |
| 法国 | <西欧> | 陆军 | 归英国侧操作，但 unitOwner 为法国 |
| 中国 | <中国东部> | 陆军 | 归相关卡牌/美国侧资源管理，但 unitOwner 为中国 |

新游戏建立时一次性放置以上 8 支陆军，不触发“建设”“征召”“部署”或其他卡牌时点。开局没有由这一步产生的连携或响应。兵模数量表示该国家的兵模总量，初始放到地图上的兵模必须从储备数量中扣除，不能在储备区保留重复兵模。版图上的基础补给点按地图星标写入数据，当前图示为：<美国>、<不列颠群岛>、<西欧>、<意大利>、<日耳曼>、<莫斯科>、<乌克兰>、<中国东部>、<日本>、<印度>、<夏威夷>、<澳大利亚>。

8.2.1 起手抽牌与保留

正式回合开始前，六个主牌堆各自洗牌并抽12张。每个席位从这12张中选择保留7张，将其余5张弃入该主牌堆的弃牌堆。法国、中国没有独立起手；其卡牌随所属主牌堆参与起手。所有席位完成选择后，才进入德国的第一个回合。

实现独立 SETUP 阶段与保留7张的选择请求。起手弃5张不是回合中的弃牌阶段，不套用“弃0张扣1分”规则，也不占用出牌行动。初始部队、牌堆顺序、起手选择及随机状态须能保存和复现。

8.3 规则书大规则

本节是开发时必须内置的完整基础规则。若本节与后续细节澄清冲突，以细节澄清为准。

8.3.1 行动顺序与一国回合

固定行动顺序为：德国 → 英国 → 日本 → 苏联 → 意大利 → 美国。六国各完成一次回合后视为完成一个完整轮次。每个国家的回合严格依次执行以下阶段：

| 阶段 | 基础规则 |
| --- | --- |
| 1. 回合开始 | 可选：进行资源再分配。资源再分配与回合开始时触发的卡牌效果处于同一时点，玩家可自行选择顺序。 资源再分配（资源重整）：支付 3 张弃手牌费用，从本国牌堆选择 1 张【建设陆军】【建设海军】【发起陆战】或【发起海战】加入手牌，然后洗混牌堆。不能以此法取得【空中力量】；【空中力量】仍可用于支付费用。无手牌时不能发动；有手牌但不足 3 张时，弃光手牌并以弃牌库顶补足，牌库再不足则每缺 1 张扣 1 分（详见8.4.5）。 |
| 2. 出牌 | 可选：打出 1 张允许在此阶段打出的手牌；若选择不出牌，立即扣 1 分并继续空军阶段。发动【征兵】等明确代替本阶段出牌的效果时，不扣这 1 分。 |
| 3. 空军 | 可选：打出【空中力量】并执行一项空军行动；或弃置 1 张手牌以执行一次调度空军。 |
| 4. 补给 | 当前国家清除失去补给部队；英国与法国、美国与中国分别在同阶段统一计算断补给名单并统一清除，不逐国清除后重算。 |
| 5. 计分 | 按部队所属国家分别检查大本营。某国大本营被敌方军队占领时，该国本次不能得分；否则独自占领补给点得 2 分，与友军共同占领补给点得 1 分。英国阶段分别结算英国与法国，法国大本营为<西欧>；美国阶段分别结算美国与中国，中国大本营为<中国东部>。两国互不替代大本营检查。 |
| 6. 弃牌 | 至少弃置 1 张手牌，也可弃置更多；若本阶段弃置 0 张（包括手牌原本为 0 张），立即扣 1 分。 |
| 7. 摸牌 | 摸至 7 张；牌库摸空时停止，不继续补足。 |

终局：完成 20 个完整轮次后，轴心国总分额外加 0.5 分，再比较两阵营总分，较高者获胜。即时胜利：在美国计分阶段结束时，若轴心国领先同盟国至少 30 分，轴心国立即获胜。

8.3.2 补给

- 陆军处于补给状态，当且仅当它位于补给点，或与一支已经处于补给状态的本国部队相邻。

- 海军处于补给状态，当且仅当以下两个条件同时满足：与一支已经处于补给状态的本国部队相邻；并且与至少一支本国或友军陆军相邻。第二项中的陆军本身可以不处于补给状态。

- 该判定从补给点上的本国陆军/有效补给源出发递归扩展。

- 补给阶段清除当前回合国家失去补给的部队；英国补给阶段同时负责法国的补给清除，美国补给阶段同时负责中国的补给清除。中国部队无论由美国牌堆还是苏联牌堆的卡牌产生，都在美国补给阶段清除；法国、中国没有独立回合。其他国家在各自补给阶段清除。同一补给阶段涉及的国家必须基于清除前的同一局面统一计算失去补给的部队集合，再统一清除；不能先清一个国家、重算后再清另一个国家。英国与法国一组，美国与中国一组。共享补给与友军陆军锚点按统一计算时的局面判定。

8.3.3 打出手牌

| 牌类 | 基础处理 |
| --- | --- |
| 基本牌 | 没有文本框；在出牌阶段打出，执行对应基本行动，置入弃牌堆。 |
| 事件牌 | 在出牌阶段打出，执行牌面效果，置入弃牌堆。 |
| 经济战牌 | 在出牌阶段打出，执行牌面效果，置入弃牌堆。 |
| 状态牌 | 在出牌阶段打出，正面置于桌面并持续生效，直至被其他规则移除。 |
| 响应牌 | 在出牌阶段暗置于桌面；达到牌面时点时才可选择触发，触发后执行效果并置入弃牌堆。 |
| 增强牌 | 不需要预先暗置；满足牌面时点和条件时可直接从手牌打出，执行效果并置入弃牌堆。 |
| 空中力量 | 正常只在空军阶段打出；“打出另一张牌”的效果可允许其在该效果中打出，用于部署空军或争取制空权，仍检查行动合法性。 |

基本牌、事件牌、经济战牌和已触发的响应牌、增强牌按“离开来源区域 → 进入结算中区域 → 处理选定效果及嵌套效果 → 进入最终区域”的顺序执行。最终区域默认为弃牌堆；【配给】及其他明确改变去向的效果优先。响应牌的预先暗置仍进入暗置区，不能当成已经触发。结算期间，弃牌堆中的同名卡牌不包括当前正在结算的这张牌。

8.3.4 建设与征召

- 新放置建设/征召必须取得对应兵种棋子；储备区没有时按8.4.2处理。陆军只能放在陆地，海军只能放在海域。原地重复建设或征召使用目标地区已有的本国同兵种部队，不新增第二枚同类兵模、不消耗储备；即使储备为零也无需回收。详见8.4.2及8.4.6判例C。

- 目标地区不能有敌方部队。允许在已有本国同兵种部队的地区重复建设或征召，但不增加同格同国同兵种部队数量；不能把棋子数量上限误当作重复建设／征召动作禁令。两类动作仍各自检查原有地区、补给或牌面条件。

- 建设部队时，目标必须是本国大本营，或邻接一支已经处于补给状态的本国部队；建设产生的新部队必须处于补给状态。

- 征召部队时，按卡牌指定的地区和条件放置，不套用建设的大本营或补给链限制。

8.3.5 发起战斗

- 每次发起战斗都选择 1 支处于补给状态的本国陆军或海军作为发起部队，并选择与其相邻的目标地区。发起陆战只能选择陆地，发起海战只能选择海域；泛称发起战斗时由目标地区类型决定陆战或海战。

- 目标地区可以无人占领，但不能被本国或友军占领。若有敌方部队，选择其中 1 支作为本次攻击对象并尝试移除。

- 发起部队可以是陆军或海军，兵种本身不限制陆战或海战；只检查补给、相邻和卡牌明确写出的额外限制。

8.3.6 空军

- 空军阶段打出【空中力量】后，选择以下一项：部署空军；争取制空权。部署空军是在一支处于补给状态的本国陆军或海军所在地区放置 1 支本国空军。争取制空权是选择 1 支本国空军，移除与其相邻的 1 支敌方空军。

- 空军阶段也可弃置 1 张手牌，执行一次调度空军。调度空军是选择 1 支本国空军和 1 支处于补给状态的本国陆军或海军，把空军调度到后者所在地区。

- 同一地区不能存在多支同一国家的空军。

8.3.7 海峡

游戏共有 5 个海峡。丹麦海峡默认由轴心国控制，其余海峡默认由同盟国控制。海峡标记所在陆地被某阵营占领时，该海峡视为由该阵营控制。海峡连接的两个海域，对占领该海峡的阵营视为相邻，对另一阵营视为不相邻。每个海峡在数据中保存 landRegion、seaA、seaB 和 defaultController。

8.3.8 计分

- 大本营检查按部队所属国家逐国进行，而不是只检查当前回合国家。某国大本营被敌方军队占领时，该国在本次对应计分步骤不能获得分数；同一阶段合并结算的另一国家仍单独检查。

- 每独自占领 1 个补给点得 2 分；每与友军共同占领 1 个补给点得 1 分。英国计分阶段分别检查英国与法国：英国按<不列颠群岛>的占领状态决定是否计分，法国按<西欧>的占领状态决定是否计分。美国计分阶段分别检查美国与中国：美国按<美国>的占领状态决定是否计分，中国按<中国东部>的占领状态决定是否计分。例如，中国军队位于<印度>时，若<中国东部>被日本占领，中国仍不能获得分数。

- 完成 20 个完整轮次后，轴心国加 0.5 分，再比较阵营总分。美国计分阶段结束时若轴心国领先至少 30 分，轴心国立即获胜。

8.4 细节澄清与实现判定

8.4.1 补给网络的且条件

- 海军补给的两个条件是“且”，不是“或”。单纯与一支有补给的本国海军相邻，不能让新海军获得补给；它还必须同时邻接至少一支本国或友军陆军，该陆军是否有补给无关。

- 补给必须从当前 GameState 重新计算，并反复扩展直到没有新部队加入补给集合。由此允许：新海军同时邻接有补给的本国海军与无补给的本国陆军，新海军先获得补给，随后该陆军因为邻接这支有补给的新海军而获得补给。

- 建设海军的合法性必须按放置后的模拟状态检查上述两个条件；不能因为目标海域只邻接已有补给海军就高亮为合法。

- 补给不是永久缓存属性。建设、移除、占领、海峡控制和状态修正后，都要从有效补给源重新求补给集合。

8.4.2 建设与征召的回收和同格规则

以下项目裁决覆盖基础规则中容易误解的表述。先区分原地重复动作与新增部队：原地重复建设／征召相当于把该位置的本国同兵种兵模拿起再放下，仍只使用原有兵模，不消耗储备，零储备也不回收其他部队。此比喻表示重复完成动作，不作为独立移除或离场事件执行；相应建设／征召事件及其连携仍正常发生。以下库存和回收步骤只针对需要新增部队的分支。

| 步骤 | 规则核心必须执行的顺序 |
| --- | --- |
| 1. 确认兵种 | 建设/征召陆军只能使用陆军兵模，建设/征召海军只能使用海军兵模。 |
| 2. 检查库存 | 需要新增地图部队时，只要储备区有对应兵模，就必须使用储备兵模，不能为换位置主动回收。原地重复建设／征召不新增兵模、不消耗储备，储备为零也不需要回收；须先识别重复动作，再对新放置分支检查库存。 |
| 3. 库存为零时回收 | 仅当效果仍要求建设或征召新部队、且对应兵模库存为 0 时，才检查回收方案。每个可选回收部队都必须在模拟移除并重算补给后，至少保留 1 个能完成本次建设/征召的合法地区。 |
| 4. 先完成移除 | 先执行移除及其相关时点；不能预先锁定移除前的补给结果或建设候选。 |
| 5. 重新计算 | 以移除后的状态重新计算补给和合法地区。因移除而断开补给链的地区不再是合法建设目标。若不存在任何能完成放置的回收方案，则整个建设/征召行动不可选择，且不移除任何部队。 |
| 6. 选择地区 | 陆军只能选择陆地，海军只能选择海域；不能有敌军；建设还必须位于本国大本营，或邻接一支处于补给状态的本国部队。征召采用卡牌自身给出的地区/条件，不自动套用建设的补给来源限制。 |
| 7. 同格规则 | 目标地区可以已有本国或友军部队；这仍是一次新的建设/征召，可正常触发连携、响应、计数和“建设后”事件。原地重复建设／征召使用已有本国同兵种部队，并产生对应的建设／征召事件；同一地区仍不得增加第二支同国同兵种部队。 |
| 8. 放置 | 新放置时放置对应兵模并验证补给；原地重复建设／征召保持已有部队数量和储备数量，绑定该部队作为本次动作的对象，供后续“该部队”引用。 |

关键测试　用一支维持补给链的最后兵模作为回收对象：移除前远端地区可建设，移除后补给断开，远端地区必须从高亮候选中消失；若因此没有任何合法地点，该回收部队不能成为候选，整个建设/征召动作也不能开始。

8.4.3 多次发起战斗与选择顺序

- 每一个“发起战斗”都是独立动作，默认不继承上一次战斗的发起部队。卡牌产生多次发起战斗时，各次可以选择不同的本国部队；只有牌面明确写明“该部队”“同一部队”等限制时才绑定来源。

- 若效果写“在一个地区发起战斗”，该地区是被发起战斗的目标地区，不是发起部队所在地区。只要候选目标旁边存在至少 1 支处于补给状态、符合战斗类型及牌面条件的本国部队，就可以选择该目标。

- 每次发起战斗按以下顺序选择：先由牌面范围生成允许的目标地区；筛除旁边没有合法发起部队的地区；玩家选择目标地区；若该地区有多个敌国或多支敌军，玩家选择攻击对象；最后从所有与目标相邻的合法本国补给部队中选择发起部队。

- 例：【正面攻击】允许在当前战斗地区或其相邻地区再次发起陆战。若本国的A部队攻击 B，后续可以改由本国的C部队攻击 D，只需 A 与 B 相邻、C 与 D 相邻、B 与 D 相邻，并分别满足补给和牌面条件；不要求 A 与 C 相同，也不要求 C 与 B 相邻。

8.4.4 空军防御、拦截与强制调度

1. 确定被攻击部队和发起部队后，若被攻击部队与本国空军同格，先询问被攻击方是否用该空军防御。选择否时暂不调度空军，继续处理该部队将被战斗移除的流程。v2 由被攻击方明确选择是否使用空军防御，不再自动替防守方选择。

2. 被攻击方选择用空军防御后，检查发起部队所在地区是否有发起方空军。没有时防御直接成功，移除防御方空军，保留原本被攻击的部队，本次战斗不再移除该部队；有时询问发起方是否用该空军拦截。

3. 若拦截：移除攻守双方空军，抵消本次空军防御，然后继续处理被攻击部队将被移除的流程，包括合法的阻止、替代和响应时点。

4. 若不拦截：移除防御方空军，保留原本被攻击的部队，本次战斗不再移除该部队。

5. 只有在被攻击部队经过所有阻止、替代和响应后确实被移除，且同格本国空军仍存在时，才产生免费强制调度；因此玩家先前放弃空军防御、但随后用其他效果保住部队时，空军不调度。

6. 免费强制调度不弃置手牌。空军必须调度到一支处于补给状态的本国陆军或海军所在地区；若没有任何这样的本国部队，或没有其他合法位置，该空军立即被移除。

空军阶段主动调度与上述强制调度是两种不同来源：前者必须在空军阶段弃置 1 张手牌作为选择该行动的费用；后者由同格部队实际被移除触发，不支付手牌。

8.4.5 出牌、弃牌费用与牌库耗尽

| 情形 | 最终规则与实现语义 |
| --- | --- |
| 出牌阶段不出牌 | 选择结束出牌阶段而不出牌时，当前行动席位立即扣 1 分，记录 PLAY_PHASE_POINT_LOSS 后进入空军阶段；手牌为 0 张时也扣分。发动【征兵】等代替本阶段出牌的效果时不扣分。合法打出的牌后来被取消或效果失效，不按不出牌扣分；重复或过期命令不得重复扣分。 |
| 主动弃牌费用 | 发动需要弃 N 张手牌作为费用的行动、增强或卡牌时，必须至少有 1 张可支付费用的手牌；准备打出的源卡不计入，因此仅剩该源卡时不能发动。任意手牌费用不足 N 张时，必须先弃光可用手牌，缺额逐张弃置本席位牌库顶；牌库不足的每 1 张改扣该席位 1 分。手牌足够时不得主动改用牌库或扣分。 牌面指定牌名或牌种的费用仍必须满足，不能以牌库顶或扣分替代；混合费用中只允许任意手牌部分使用缺额规则。被迫弃牌及效果执行后要求弃牌，不等同于发动费用。 |
| 被迫弃手牌 | 若对手效果或强制效果要求该玩家弃置 N 张手牌，则实际弃置 min(N, 当前手牌数)；手牌不足时弃光，不因缺少的张数额外扣分。 |
| 弃牌阶段 | 有至少 1 张手牌时，正常选择范围为 1 至全部手牌；也允许明确选择 0 张。若本阶段实际弃置 0 张，包括手牌原本为 0 张，立即扣 1 分并记录 DISCARD_PHASE_POINT_LOSS。 |
| 正常摸牌遇到空牌库 | DRAW 只摸现有牌；牌库为空或不足以摸至 7 张时停止，不扣分。 |
| 弃牌库顶遇到不足 | DISCARD_DECK_TOP(N) 逐张处理 N 次：牌库仍有牌则弃置牌库顶；没有牌则该牌库所属国家每缺 1 张扣 1 分。该规则不区分效果由自己还是对手发起。 |

不要共用错误函数　DRAW、主动支付手牌费用、被迫弃手牌、弃牌阶段弃牌和弃牌库顶是五种不同规则语义。可以共享底层移牌工具，但不能用一个“尽可能弃牌”函数替代它们的合法性与缺额后果。

8.4.6 多项效果与已确认判例

没有因果依赖的多项效果可以只执行其中一部分，包括主动跳过本来可以执行的独立效果。未跳过的效果仍按牌面顺序执行，不能借部分执行改变先后顺序；明确允许任意顺序的卡牌除外。每项效果及其嵌套结算完成后，再处理下一项。

费用不可作为普通效果跳过。引用“该部队”“以此法获得”等前项结果的效果，必须取得该结果；不得用无关对象替代。强制整体操作按其专门裁决执行。条件约束哪些效果须按已确认语义记录；句号是本次【轰炸东京】判例的依据，不能自动推广为全部卡牌的解析规则。

如果玩家所有非费用效果都不想执行，则不允许打出，必须撤回。界面在正式提交前应确认至少一项将执行的效果；全部跳过时回到原来源区域的选择状态，不消耗出牌次数、不支付费用、不触发打出事件。已经发生的合法效果，不因后续效果不能执行而撤销。全跳过的主动撤回与结算后被阻止或取消须分开处理，不能把无状态变化一律判成非法出牌。

判例A　日本【奇袭】：满足原触发条件后，可以跳过额外海战，只发起陆战；若两项都执行，必须先额外海战、再陆战。跳过额外海战不代表可以跳过这张响应牌本身的触发条件。

判例B　德国【阿登战役】：可以跳过西欧的陆战，直接在西欧建设，但仍须满足建设条件。若先进行陆战，敌军被防御保住，或敌军多于一支而一次战斗未清空敌军，则跳过无法执行的建设，保留已经发生的战斗与其结算结果。

判例C　美国【先开火后谈判】：后半段明确引用“该海军”，所以必须完成前面的建设，不能跳过建设直接引用已有海军。但允许在已有美国海军的合法地区原地重复建设；这仍算完成建设，后续可使用该地区已有海军作为“该海军”，不新增第二支美国海军。原地重复建设也不能免除建设的地区与补给合法性条件。

判例D　德国【白色方案】：可以跳过东欧征召，只执行最后打出1张手牌；牌堆顶1张牌属于费用，仍必须处理。牌库不足时沿用8.4.5的弃牌库顶缺额扣分规则，不能因选择部分效果省略该费用。

判例E　美国【轰炸东京】：前面的距离与补给条件只约束日本弃牌库顶1张；句号之后“美国获得3分”是独立效果。条件不满足时，仍可只执行美国获得3分。

判例F　苏联【西伯利亚铁路】：必须收回全部苏联陆军，不能只收回一部分；随后必须依次重新建设全部被收回的陆军，不能主动少建。仅当没有合法区域可继续建设时，未能重新建设的剩余兵模留在储备。德国【高速公路】与美国【战区移动】采用相同的“收回全部，再依次重新建设这些陆军”语义。

8.4.7 特殊卡牌解释与额外打牌

【配给】开发备注：牌面“此卡牌”指【配给】自身，不是触发它的那张牌。卡面文字不改；解释存于开发备注。【配给】结算后的去向是所属摸牌堆并洗混，不再执行默认弃牌。其结算中区域与最终去向应统一处理，防止同一实例同时出现在两个区域。

【广阔的资源】等“打出另一张牌”的效果允许打出【空中力量】，执行其空军行动并检查合法目标；若打出增强牌，仍须满足增强牌本来的阶段、触发时点、条件和费用。额外打牌不等于无条件发动所选卡牌的效果。

【威瑟演习作战】【瑞典支援芬兰】中的“涉及斯堪的纳维亚的卡”，指卡牌效果描述中明确提到“斯堪的纳维亚”地区名的卡。不能仅因某张卡的作用范围能够覆盖该地区就将其列入候选。以当前卡牌表的规范化效果文本生成对应地区提及标签；卡名不作为此筛选依据。

通过上述效果打出增强牌，仍检查增强牌本来的打出条件。通过额外打牌打出【强占阿尔汉格尔斯克】时，仍须在斯堪的纳维亚和罗斯地区都存在轴心国陆军，才执行其效果；不得把“额外打出”当成绕过这两个地区条件的许可。本卡与【轰炸东京】的条件范围分别按各自裁决实现。

【巴巴罗萨】以打出该牌时的局面确定候选苏联陆军，记录候选部队实例；不再使用本回合开始时的局面。依次处理各次陆战时仍重新验证当前战斗合法性，不能把后来才变得相邻的部队补入最初候选。

8.4.8 美英法共享补给

【盟军远征部队最高司令部】生效时，美国、英国、法国的补给网络合并计算。其陆军的补给条件改为：处于有效补给点，或邻接一支处于补给状态的美、英、法部队。海军仍必须同时满足：邻接至少一支本国或友军陆军；邻接一支处于补给状态的美、英、法部队。第一项陆军锚点不要求自身有补给，也不限于美英法。

从有效补给源出发对三国共同迭代，直到没有新的补给部队加入；不能先分别算完三国再只合并结果，也不能让没有有效源的循环相邻部队自行获得补给。用户确认的同区含义是：若英国在A地区视为有补给，美国、法国在A地区也视为有补给；适用兵种仍须满足相应陆军或海军条件。

共享补给不共享建设来源。建设仍要求目标是建设国的大本营，或邻接一支处于补给状态的本国部队，并满足其余建设条件。只与有补给的友军相邻、且不在本国大本营，即使放置后能获得共享补给，也不能据此建设。

例如：目标不是美国大本营，附近只有有补给的英国陆军、没有相邻的美国补给部队，则美国不能在那里建设。若另有一支通过共享网络获得补给的美国部队与目标相邻，才具备本国建设来源。状态失效或离场后恢复三国独立的补给查询；补给状态变化与按指定阶段清除部队分别处理。

8.4.9 v2 补充裁决与跨国操作

【西班牙蓝色师】由意大利一侧使苏联失去一张已有暗置响应。由于意大利不知道暗置牌身份，实际处理为使用可复现的随机状态随机弃掉一张苏联已有响应；不让苏联自行选择，也不通过公开日志泄露被弃牌名。

建设陆军、建设海军以及部署或调度空军，由部队所属国家对应的席位选择；征召仍由发动效果的一方选择。法国部队对应英国席位，中国部队对应美国席位。此操作归属独立于卡牌所属主牌堆。

【摩尔曼斯克运输船队】先由美国征召苏联陆军，再由苏联选择建设；【伦敦上空的鹰】由英国选择部署空军。【钢铁条约】仅在意大利自己的回合提供询问。

调度动作本身不额外收费。空军阶段主动调度收取该入口的一张手牌费用；卡牌产生的调度按该卡费用处理，不重复收取空军阶段入口费。【意大利尽早完成航母】保留其牌面一张弃手牌费用。

新增私人补给点的计分按已确认裁决执行：【迁都古比雪夫】的西伯利亚对苏联、【重庆国民政府】的中国西部对中国具有计分资格；【波兰主权】的东欧对英国、【塞内加尔步兵团】的非洲南部对法国仅提供相应补给而不增加计分资格。状态离场后撤销新增资格。

9 v2 主界面与房间身份

9.1 主游玩面板

主要操作都在地图内完成：卡牌从相应资料窗口选择，地区和兵模直接在地图点选，地图上方显示当前需要本人处理的步骤。底部保留阶段信息、资料按钮和正常模式下的回退一步。地图支持地区检索、居中、边界显示、拖动以及局部全屏；全屏时可滚轮缩放，退出全屏或按 Esc 恢复。

主面板下方紧接房间座位，二者之间不插入常驻说明。GM 的可展开工具放在座位下方。其他国家正在操作或响应时，不在地图上方持续显示“等待其他玩家回应中”；回合归属由左下角阶段信息说明。

需要本人选择卡牌时自动打开相应资料窗口；多个来源同时可用时，对应按钮同时高亮。单击选择、再次单击取消，确认后提交；可跳过步骤提供跳过，费用和必做步骤不伪装成可选。卡牌名称可打开卡牌索引。

| 资料按钮 | 当前内容 |
| --- | --- |
| 手牌 | 当前视角国家的手牌；可操作身份在合法时点选择卡牌。 |
| 兵模储备 | 按剩余兵模数量逐个显示对应图标；英国含法国，美国含中国。 |
| 弃牌堆 | 当前国家自己的完整弃牌堆，包含非公开弃牌。 |
| 牌库 | 按卡牌目录顺序展示当前牌库卡牌，不暴露真实抽牌顺序；特定排序效果按其临时窗口处理。 |
| 持续生效与暗置卡牌 | 当前国家持续状态、暗置卡牌及相关结算中来源。 |
| 对局记录 | 仅包含公开行动；右侧竖排六国按钮打开该国公开信息。 |

9.2 房间座位与观察者

房间座位分两行，每行七个位置。第一行依次为德国、英国、日本、苏联、意大利、美国、GM；第二行是对应六国观察者，最右为通用观察者。这是角色入口的数量，不是已实现的联网人数或账号上限。

| 身份 | 能看什么 | 能做什么 |
| --- | --- | --- |
| 国家玩家 | 本国手牌、完整弃牌、暗置牌与其他本国资料，以及全局公开信息。 | 仅在规则允许时代表本国操作。完成起手、结束回合后仍停留本国；只通过房间座位更换国家。 |
| GM | 可在结算与响应查看中切换六国视角，查看管理和诊断数据。 | 正常模式可操作、编辑与读写存档；保留原自动跳国逻辑。 |
| 国家观察者 | 与对应国家玩家相同的资料可见范围。 | 只查看地图和资料窗口；不能出牌、作答、推进阶段、设置响应或回退。关闭通知只在本地隐藏。 |
| 通用观察者 | 公开地图、对局记录和六国公开信息。 | 底部只保留对局记录；不加载手牌、私有弃牌及私有响应弹窗。 |

GM 的响应快捷按钮位于地图上方，可列出一个或多个当前有合法待响应事项的国家。切往其他国家后保留“返回原国家继续操作”按钮；触发、支付费用或结束本次响应后均可返回。此便利操作不改变普通国家座位固定视角的规则。

观察者限制同时落实到界面与本地控制器。当前仍属于同设备运行；浏览器内存在完整本地状态，不把本地隐藏视为联网安全隔离。服务端私密投影和身份校验是 v3 的工作。

9.3 卡牌与兵模展示

地图兵模使用原始图标的圆形部分，保留各国底色、外圈与兵种轮廓。英国海军按与其他图标一致的尺寸裁为黑色边界圆形，不把四角黑底一起显示。23 张素材覆盖八国，唯中国没有海军。

| 国家 | 素材配色 | 兵种 |
| --- | --- | --- |
| 德国 | 黑灰 | 陆军 海军 空军 |
| 日本 | 红白 | 陆军 海军 空军 |
| 意大利 | 黑紫 | 陆军 海军 空军 |
| 法国 | 蓝绿 | 陆军 海军 空军 |
| 英国 | 黑黄 | 陆军 海军 空军 |
| 美国 | 蓝黑 | 陆军 海军 空军 |
| 苏联 | 黑红 | 陆军 海军 空军 |
| 中国 | 蓝红 | 陆军 空军 |

地图上的空军与依托部队按既有叠放方式显示，选择状态仍有轮廓和编号。储备窗口按国家与兵种分行摆放剩余兵模，宽度随最长一行收紧，不保留整屏空白；六国公开信息页中的储备仍使用文字数量。牌库和弃牌堆采用较窄的三列卡牌窗口。

10 全国响应与逐步结算交互

10.1 候选与回答国家

所有候选由规则核心生成并在提交时再次验证。新局默认允许其他国家响应；强制效果、持续修正和直接要求他国作选择，不因关闭可选他国响应而被跳过。响应仍只从合法暗置区检查，增强从符合原时点和费用条件的合法来源检查。

同一时点可有多个国家具备候选；当前 ChoiceRequest 指定实际应答国家，引擎按窗口规则逐次处理。GM 快捷按钮只是便于切换，不代表多个命令可以并发越过当前选择。可选响应没有倒计时，不自动代答。

响应和增强卡提供默认勾选的逐卡响应开关。取消勾选只关闭该实例尚未发动的询问；重新勾选参与后续合法时点，已发动的效果继续结算。开关随对局保存，但不独立增加一次回退。观察者和回放模式不可修改。

10.2 地图内逐步执行

战斗通常依次选择目标地区、防守兵模、发起部队；只有一个合法候选时可省略不必要的选择。空军防御由防守方决定，拦截由发起方决定；部队实际移除后才处理空军失去依托的免费调度。

多效果卡逐项决定，后续选择可使用前面结果。确认首个实际效果才正式宣告并开放响应；全部主动跳过时恢复未打出状态。一旦正式发动，不能通过跳过后续效果撤销已发生的卡牌、费用和响应。相关回滚快照随存档保存。

【民主兵工厂】首次选择陆地或海域决定陆海建设次序；【卓越规划】临时展示牌库顶至多四张，点击顺序决定放回顺序；普通牌库窗口仍按目录排列。【巴巴罗萨】先确定最多三个苏联目标兵模与顺序，各次作战重新选择合法发起部队，不补入新目标。

弃牌库顶等需要说明实际处理结果的效果，可向规则指定接收者显示结果通知与卡牌索引。这类私有通知不同于公开对局记录，不能无条件广播给通用观察者。

11 公开记录与信息可见性

11.1 对局记录的范围

对局记录只描述已发生且全局可见的行动：打出卡牌、翻开响应、发动持续状态、实际执行效果、地图兵模变化和空军调度。暗置只写某国暗置了一张响应，不显示牌名。

不记录没有执行的行动，不为等待和跳过生成公开流水；不把普通补给、计分、弃牌、摸牌和阶段推进逐项刷入公开记录。若该阶段触发额外卡牌效果，则记录实际额外效果。普通弃牌数量、支付费用所弃牌名以及隐藏牌库顺序不公开。

11.2 六国公开信息

对局记录窗口右侧竖排六国按钮。点击后展示该国手牌数、牌库剩余张数、兵模储备、具体持续生效卡牌、暗置卡牌数量和可见弃牌堆；这些按钮不改变操作席位。暗置区只给数量，不显示具体卡。

可见弃牌堆只收录因公开打出、翻开响应或公开弃置状态而已知的卡牌，并要求卡牌当前仍在该国弃牌堆。弃牌阶段暗弃、费用弃牌和非公开弃牌库顶均不进入。已知卡返回手牌、牌库、暗置等隐藏区域后清除其公开身份，之后再次暗弃不能沿用旧标记泄露。

旧存档缺少公开身份或公开日志字段时，不从全知调试事件猜测历史。公开信息从有标记的后续行动开始累积；可见弃牌堆与本国完整弃牌堆始终是两个概念。

11.3 两类记录的区分

| 项目 | 公开对局记录 | 全知详细回放 |
| --- | --- | --- |
| 读者 | 所有合法查看者 | 只读回放中的 GM |
| 暗置响应 | 只有暗置动作和张数 | 包含具体卡牌身份 |
| 手牌及费用 | 不披露隐藏卡牌 | 包含起手保留、费用与抽弃牌变化 |
| 阶段与选择 | 省略普通推进、等待和未执行动作 | 保留恢复所需的实际命令和选择 |
| 点击恢复节点 | 不提供 | 点击条目显示该操作完成后的局面 |

12 GM 管理与存档回放

12.1 五个可展开工具

房间座位下的管理工具仅对 GM 显示。当前已由最初四栏调整为五栏：存档、读档与备份；结算与响应查看；场景编辑器；回放查看；错误诊断。

结算与响应查看保留六国视角切换、当前结算、当前需要选择的国家及结算帧摘要；已删除完整结算 JSON 查看区。错误诊断保留回放校验、问题与预期结果输入及诊断包导出，供定位程序问题。

12.2 场景编辑器

场景编辑用于立即修正当前局面，例如按口头裁决调整效果结果；它不重写卡牌文本或规则程序。分数输入离开字段时保存，其余动作点击后立即保存；不再有场景草稿、重置草稿或“局面已修改”常驻提示。正常模式下修正可回退。

添加兵模依次选择国家、兵种、合法地区后添加。移除兵模依次选择国家、兵种和现存对应兵模所在地区后移除；无匹配时显示“无”，不再列出地图上每一支兵模的独立操作行。不得突破兵模总量、地区类型和同国同兵种唯一性等状态约束。

移动卡牌先选主牌堆国家和卡牌，再选择手牌、弃牌、暗置、持续生效、移出游戏或牌库位置。牌库顶是下次抽到的牌，牌库底是最后抽到的牌，牌库中是在包含顶底的所有插入位置中随机选择。卡牌选择列表按实际位置标记牌库顶、中、底。另提供“抽一张牌”和“重洗牌库”，随机操作使用可记录的随机状态。

进行中的结算可以修正其局面数据，随后重新生成当前待选项；正在结算区的卡牌不能直接搬走，也不能通过编辑器任意跳改阶段和规则程序计数器。测试场景置于默认收起的内层可展开栏；“允许其他国家响应”开关位于该栏外，默认打开。载入测试场景替换当前对局。

12.3 当前局保存与旧局清理

正常模式自动保存当前局到当前浏览器、当前访问地址的 IndexedDB。轮开始大存档从第1轮德国行动前生成；国家小存档保留各国最近一次行动开始状态；回退不跨越本国本次行动起点。对局恢复包含牌库顺序、随机状态、待响应、结算栈与必要回滚数据。

已删除“查看其他本地对局”。创建新局时清除浏览器内旧局的存档、检查点、撤销记录、回放数据和旧诊断失败记录，只保留新局。读取另一局或载入测试场景同样替换当前本地对局。旧窗口不能将已删除的旧局重新写回。用户手动另存到磁盘的 JSON 文件不删除。

导入前先校验格式、规则版本、卡牌实例唯一性、兵模与局面结构、命令恢复一致性；无效文件不得替换当前局。旧规则版本不静默按新规则回放。浏览器存储失败时显示错误并保留当前内存局面，用户可手动导出备份。

12.4 对局文件与详细回放

正常模式的“导出当前对局文件”生成 quartermaster-replay 格式 JSON，含游戏编号、种子、规则版本、初始完整局面及持续累积的操作记录。记录保留具体起手、暗置和响应选择；GM 修正、回退和读入起点使用有原因的完整局面记录，不因重新设定校验起点而抹去此前历史。

“导入回放”进入只读回放模式，初始坐在 GM；六国玩家座位禁用，只能在 GM 和观察者之间切换。GM 可通过结算与响应查看切换国家视角，但也不能出牌、响应、推进阶段、编辑局面、改变响应开关或回退。刷新浏览器后恢复回放模式和已选节点。

地图底部为回放中的 GM 增加“详细回放记录”，右侧紧接“导出当前对局为存档”。详细记录采用类似公开记录的逐条列表，内容为全知操作和结果；点击任意条目可查看该操作完成后的局面。单条命令内部自动结算的效果合并展示，不提供每个引擎内部原子步的独立跳转。纯视角切换和关闭通知不作为对局动作列出。

详细记录、节点跳转和节点导出仅 GM 可用。国家观察者保留对应国家信息范围，通用观察者仍只看公开信息；不得通过详细回放泄露观察者不应看到的手牌或暗置身份。

恢复续玩流程为：选择记录节点，导出当前对局为存档，再在存档工具中导入这个 JSON。节点文件是普通 quartermaster-save 格式，读入后退出只读模式，从该节点继续玩。新建对局也退出回放并清理旧数据。回放模式中普通完整存档导出禁用，读档仍可用。

旧对局文件若缺少早期动作，以已有完整快照作为起点并标记 fromCreation=false；能恢复已保留的局面，但不能补回从未记录的历史动作。本版不承诺把旧缺失历史自动还原为完整开局录像。

12.5 回放校验与错误诊断

回放校验从当前校验基准按接受的命令确定性重放，比较所得局面与当前状态，不改变棋局。通过表示相同起点与操作得到一致结果，不等于所有牌面规则或所有卡牌组合均已被证明正确。诊断包包含版本、问题说明、失败命令与当前会话，不能替代公开日志提供给普通观察者。

13 v2 实现基线与交付

13.1 模块与数据边界

| 模块 | 当前实现与职责 |
| --- | --- |
| src/core | 纯 TypeScript 状态变换、合法性、结算、卡牌、地图、补给与计分。 |
| GameController 与 LocalGameController | 串行命令、revision 校验、房间访问限制、受控场景编辑和会话发布。 |
| SessionStore 与 saveFormat | IndexedDB 当前局、原子替换旧局、存档结构验证、快照和恢复记录。 |
| controller/replay.ts | 校验回放文件、生成详细条目、恢复指定操作后的状态。 |
| src/ui 与 ui/map | 地图内选择、卡牌窗口、公开信息、房间身份、GM 工具和只读回放。 |
| public/assets 与 scripts | 地图与23张兵模素材、本地构建、发布包及浏览器验收脚本。 |

GameState 区分 activeSeat、viewSeat、operatorSeat；房间身份通过 RoomAccess 区分 player、gm、observer、public。回放状态由控制器与 SessionInfo 标记；它是查看模式，不能借 GM 身份绕开只读限制。v3 必须把这些概念对应到真实连接身份，不能信任客户端自报 seat。

恢复记录以初始 GameState 和 command／restore 两类步骤为核心；节点导出保留到该节点的记录前缀。当前通过状态恢复和完整比较校验一致性，不依赖每一步状态哈希。应用版本0.23.0、规则版本1.2.2与文件格式版本1分别管理。

13.2 发布与验证证据

v2 收官交付以 v0.23.0 为基线，Windows x64 本地压缩包内置运行时和静态服务，默认地址为 http://127.0.0.1:4173/。应完整解压后启动，保存绑定浏览器与访问地址；手动 JSON 是跨电脑、跨浏览器的备份方式。

截至本次交付，28个测试文件共290项测试通过；类型检查与生产构建通过。浏览器验收覆盖回放导入、GM锁定与只读、详细记录跳转、观察者隔离、刷新恢复、节点导出后续玩以及新局清理，并回归普通国家视角与GM响应返回。

发布校验验证37个包内文件及校验和、从含中文路径且空 PATH 的环境启动、静态资源逐字节一致、端口冲突拒绝和同版本重复启动复用。测试数量是本次交付快照，后续修复应更新证据，不能将数量当作规则无误的保证。

14 v3 多人设计与实施计划

本章为用户确认的多人开发方案。复用v2的规则核心、牌组、地图、美术、公开记录、GM工具与恢复机制；新增真实用户身份、独占座位、服务端执行、私密信息分发和断线重连。只设两个阶段：先在一台电脑以多个页面测试，再部署互联网多人；不设置局域网多电脑阶段或相应验收门槛。

14.1 服务入口与两个开发阶段

第一阶段只启动一个本机游戏服务，所有页面连接同一地址，例如http://127.0.0.1:4173/。端口标识服务入口，不标识玩家；不为六个国家分别开六个端口，也不运行六份独立棋局。以六个国家页面加一个GM页面为主要测试组合，另开观察者页面检查权限。

第二阶段将同一套服务端部署到互联网服务器，所有用户通过同一个域名入口连接。页面资源与实时连接使用HTTPS和WSS；沿用第一阶段的身份、座位、命令与状态同步协议。服务器部署、证书、连接恢复和跨网络实测属于该阶段，不增加局域网测试前置条件。

每个服务实例先提供一个房间。房间列表、多房间匹配、聊天、商业账号系统和新增玩法不列为本次v3必需范围。互联网部署的具体主机、域名及运行配置在第二阶段开始时确定，不影响第一阶段协议实现。

14.2 用户身份与页面连接

首次进入普通入口时，用户填写用户名，创建一个持久身份；服务端分配不可预测的身份凭证。用户名用于显示，不作为认证凭证，输入相同名字不能接管既有身份。页面以身份凭证连接房间；用户身份、当前连接和所占座位分别管理。

同一浏览器允许创建多个测试身份。普通入口提供创建新用户和选择本浏览器已有用户两个入口，不把全浏览器唯一的“当前用户”自动套用到所有标签页。每个页面独立持有自己选择的身份，避免六个页面互相覆盖登录状态。

为身份提供可收藏的专属返回链接。刷新当前页面保持身份；关闭后使用该链接恢复同一身份。重新打开不带身份信息的普通入口时，由用户选择已有身份，不能仅凭同一端口推断六个身份中的哪一个。浏览器保存已有身份列表与凭证；清除浏览器数据后，可通过仍持有的返回链接恢复身份。

返回链接属于身份凭证，不是给其他人分发的房间邀请。互联网用户共享普通房间入口，各自创建并保存自己的身份。实现时可用URL片段传递返回凭证，再经加密连接认证，避免将凭证放入普通请求查询参数或服务日志；凭证不得出现在公开名单、回放、诊断导出或普通存档中。

同一身份重复连接时，新页面接管该身份的活动连接，旧页面转为不可操作并明确提示已在另一页面连接。接管不能释放该身份座位；旧连接延迟送达的命令必须被拒绝。用户名的重名可用短身份编号区分，座位归属始终以内部用户ID为准。

14.3 座位容量与入座规则

新身份第一次进入房间一律在通用观察者位置。第一行依次为德国、英国、日本、苏联、意大利、美国和GM，每个位置最多一个身份。第二行的六国观察位与通用观察位都不限人数；不限人数是产品席位规则，不承诺服务器有无限承载能力。

一个身份同时只处于一个位置。点击空闲操作位或任意观察位提交换座请求，服务端原子处理新座位占用与旧座位释放。目标位已被占用时换座失败，用户仍留在原位；并发抢座只允许一个请求成功。页面展示占座用户名和在线或离线状态，不能由客户端自行宣布入座成功。

GM空位在本机测试与正式互联网版本中均允许任何用户点击入座，不限定开服者、创建者或管理员，不新增邀请审批、领取口令或白名单。权限校验仍由服务端执行：只有当下实际占据GM位的身份才能执行GM命令。

刷新与短暂断线保留身份和座位；重新连接恢复原座位。提供主动离座，离座后回到通用观察者；不以断线倒计时自动释放座位或代答。GM可释放离线国家席位供他人接替。普通连接断开不结束正在等待的响应。

GM离线时同样保留座位，避免短暂刷新造成误抢。当前GM可以重连后主动离座交接；若凭证丢失且无法恢复，由开服者重启服务清空席位，再由任意人领取GM并恢复棋局。v3暂不增加其他用户强制踢出离线GM的权限。

14.4 开服与对局生命周期

每次启动服务默认只有空房间，不自动创建或进入正在进行的游戏。即使存在上一局恢复文件，也必须先有人坐到GM，再由GM选择恢复、导入存档或新建。开局前仍显示用户名、座位与连接状态，普通玩家和观察者不能创建游戏。

新建游戏仅向GM提供入口，并由服务端再次校验身份。GM新建后保留当前房间用户和座位，只替换棋局及其记录；所有连接同步进入同一新局并按规则保留起手。其他用户不能通过伪造命令、旧页面按钮或过期连接新建游戏。

服务重启结束上次在线会话并清空座位占用；已有身份凭证可继续识别用户名，用户先回通用观察者，再重新入座。棋局恢复文件独立于房间座位，恢复旧棋局不恢复旧连接或强制恢复旧GM身份。

服务器保留一份当前对局自动恢复数据，用于意外关闭后的GM恢复。新建对局成功持久化后替换旧对局存档、检查点、回退及回放记录，不保留历史对局列表；持久身份数据不随新局删除。用户已经手动导出的备份文件不受影响。

14.5 服务端执行与个人视角

服务器持有唯一权威局面，运行现有确定性规则核心，串行接受操作。客户端只提交动作意图；服务端校验当前连接、用户座位、操作国家、局面版本、合法候选和费用。六个页面不各自执行后再合并棋局，不以客户端提交的完整状态覆盖服务端。

命令包含唯一请求ID和预期局面版本。相同请求重复到达只执行一次并返回原结果，旧版本或旧连接请求被拒绝；失败时刷新可见状态再由用户重新决定，不自动改写选择后重试。新建或读档还需变更对局标识，使旧局延迟命令不能作用于新局。

个人viewSeat、地图缩放、窗口开合和GM响应返回视角属于连接或个人界面状态；不能再作为全房间共享的视角字段广播。国家玩家和国家观察者固定在自己的国家，GM保留六国视角选择及自动切换便利；一个人查看窗口不改变别人的视角，也不增加棋局版本。

GM延续v2的代操作、修正、读档和回放工具能力，实际代操作仍按规则归属国家执行。GM与国家玩家同时操作同一待选项时，以服务端先接受的合法命令为准，后续过期请求不能重复结算。记录可同时保留执行用户与实际操作国家，公开日志仍遵守公开范围。

14.6 私密信息与观察者

服务端按身份和座位生成可见状态。国家玩家和对应国家观察者取得本国资料与全局公开信息，观察者只读；通用观察者仅取得公开地图、对局记录和六国公开信息。真实牌库顺序、他国手牌和暗置身份不得先发送到无权页面再通过界面遮挡。

GM可访问管理所需的全知数据。普通用户不得调用GM导出、场景编辑、读档或详细回放接口。候选卡牌、私人结果通知、错误信息、检查点与恢复记录同样受投影和权限限制，不能只处理主局面中的手牌字段。

所有观察位按用户要求自由进入且不限人数，因此选择某国观察位即可查看该国允许观察的资料，这是本版明确的房间规则，不增加玩家审批。用户离开一个国家后不再接收其私密更新，客户端清除相应缓存；已经看到的信息无法撤回。

14.7 存档回放与重连

v3自动存档迁移到服务端，浏览器主要保存身份凭证和个人界面设置。第一阶段建议在开服目录的data子目录中分开存放房间身份数据与当前棋局恢复数据；第二阶段使用服务器持久数据目录。实际文件名属于实现细节，交付时在使用说明中列清。凭证、连接和座位不装入可分享的棋局JSON。

保留v2的手动存档、回放、节点导出和诊断用途。GM导入存档使房间统一进入该局，GM新建或读档后所有连接取得新版本；在校验及写入成功前不得丢弃旧局。服务端写入失败应明确报告并阻止继续接受无法可靠记录的新操作，避免多端显示成功但重启丢失。

GM导入回放使房间进入只读回放模式，六国操作位禁用，原国家玩家转入对应观察位并释放操作位，GM保留。详细记录、节点跳转及节点存档导出仅GM可用；观察者只收到所选节点的授权投影。GM选择节点改变房间当前观察局面，各人的国家视角保持独立。

回放中GM也不能修改棋局。GM导出节点为普通存档，再读入即可全房间恢复正常模式；国家席位重新开放，用户自行入座。新建同样退出回放。普通用户不会因观看回放自动获得全知文件，诊断与凭证严格分开。

断线后页面禁用对局操作并显示连接状态，重新连接时认证身份，恢复座位，获取最新授权快照或缺失更新。不得离线积攒出牌后自动补交；发送后未收到结果的命令使用原请求ID核对，防止重复费用和效果。响应等待没有自动超时选择。

14.8 两阶段实施与验收

第一阶段依次实现身份和空房间、原子入座、网络控制器与串行命令、私密投影、服务端保存及重连，再接入GM工具和只读回放。前后端使用持续连接传递请求与状态更新，协议从第一阶段起就按不同设备连接设计，不使用标签页广播代替服务器。

第一阶段必须在同一电脑完成：六国加GM独立身份；刷新和关闭后返回；重复身份接管；抢座和换座失败不丢原位；观察位多人；任意用户领取空GM；无GM不能开局；开服为空房间；新局保留在线座位；完整对局含跨国响应；GM与玩家并发不重复执行。

同时验收私密数据未发给无权连接、观察者命令被服务器拒绝、断线期间不代答、同一命令重复只执行一次、过期命令拒绝、服务重启后GM手动恢复、旧局清理、存档与回放导入、节点续玩及各页面视角独立。沿用v2核心规则测试，新增上述网络边界测试。

第二阶段部署HTTPS与WSS服务及持久数据目录，在不同互联网连接下完成加入、重连、身份返回、整局同步和恢复实测。GM领取规则与第一阶段相同，任何用户均可领取空位。验收服务重启、连接中断和真实网络延迟；无需先进行局域网多电脑测试。

两个阶段都不重做v2牌效、美术和基础交互，不新增响应倒计时、自动托管或座位审批。实现中若发现与核心规则冲突，应按既有裁决修复；多人设计不能借网络行为默默改变卡牌规则。

15 v2 完成标准与后续维护

v2 的完成标准是完整本地对局与管理恢复闭环均可用，而非仅跑通代表卡。完整牌组379张、51个逻辑地区、六国回合和附属国家规则保持一致；新局不再向玩家提供牌组模式选择。旧调试数据只用于兼容与测试，不作为正常开局模式。

完整他国响应、逐步卡牌操作、空军防御与拦截、祖先时点和必发排序均由核心处理。地图交互与卡牌候选共享合法性；国家固定视角与GM自动切换、待响应切换和返回原国行为同时成立。

公开与全知信息分离、两行角色入口、只读观察、GM即时编辑、当前局自动恢复、旧局清理、回放导入与节点续玩均纳入验收。普通玩家或观察者不能通过界面残留控件改变局面；回放GM同样只读。

用户继续负责最终规则裁决和实际试玩验收；AI负责实现、数据转换、测试与发布。新问题应保留复现文件和预期动作，按实际风险补相应回归。v3不重新开放已经确认的基础裁决，除非用户明确提出规则变更。

16 输入资产与版本管理

本文是v3多人设计基线；既有规则与本地功能以保留的v2文档和本文件第2至13节为依据。第14节针对多人身份、座位、存储和视角的规定覆盖本地实现方式，规则与牌效不因此改变。原v2及v1.2.2文件保留，不覆盖。截图只证明视觉和交互，不作为邻接与牌效的唯一依据。

| 依据 | 用途 |
| --- | --- |
| 本 v2 文档与原 v1.2.2 文档 | 当前产品交互、权限与回放设计；完整规则和历史裁决。 |
| 卡牌文本审计定稿表与 card-rule-overrides.json | 245张有效特殊牌、术语与已确认牌面覆盖；马奇诺防线继续禁用。 |
| 地图数据审核表与程序地图数据 | 51地区、132条无向连接、5条海峡、12补给点与8大本营。 |
| 地图图像与兵模原始素材 | 显示资产；单位图标来源映射见 public/assets/units/sources.json。 |
| 当前源码及验证脚本 | 核对实现与交付证据；历史 docs/step 与 v2 子文档按版本阅读，旧阶段描述不覆盖本版。 |

产品阶段、程序版本、规则版本和文件格式版本必须分开。若规则语义改变，须明确规则版本与旧文件处理；不能只提升产品版本就静默改写历史回放。GM手动改局面仅记录一次修正，不视为永久修改卡牌规则。

17 修订记录与确认结论

17.1 本次修订记录

v1.1于2026年9月5日依据用户三轮补充裁决修订，保留v1.0原文件。同步修改基础规则、卡牌去向、建设限制、回合表、交互与验收；新增起手设置、多效果判例、特殊卡解释、共享补给与第二版响应范围。

本轮读取的卡牌表确认已更新【坦克运输】的两张费用、【盟军远征部队最高司令部】的补给线用词、【美国陆军游骑兵】的敌方目标限制，以及【枪支或黄油】的基础行动名称。此前【铆钉女工】、【潜艇主导大西洋海战】和【巴巴罗萨】修订仍保留。卡牌仍为245张。本次仅修改开发文档，不改卡牌展示文本。

17.2 v1.2最终补充裁决

原地重复建设和征召均允许。使用原位置已有的本国同兵种兵模，不增加同格数量，不消耗储备；即使没有储备兵模，也不需要回收。旧版“已有同国同兵种就禁止建设”的判定已被本裁决替代。

同阶段补给一起计算、一起清除。英国和法国、美国和中国分别基于阶段清除前的同一局面统一计算断补给名单，再统一移除；禁止逐国清除后重算并改变另一国名单。三国共享补给不改变各国所属的清除阶段。

本轮列出的两项待定边界现已全部确认，并同步进入正文、回合表、交互说明及验收要求。v1.2保留v1.1原版；后续若实际测试发现新的规则问题，应记录裁决和针对性测试，不静默修改基线。

17.3 v1.2.1资源重整检索范围补充

2026-09-06 用户确认：资源再分配（资源重整）只能取得【建设陆军】【建设海军】【发起陆战】【发起海战】四类牌，不能取得【空中力量】。此限制只作用于检索结果，不限制用于支付三张弃牌费用的手牌种类。

实现与验收：界面检索列表与规则核心使用同一四类牌白名单；直接提交取得【空中力量】的命令也必须拒绝，且不扣费用、不改变牌库或随机状态。四类允许牌逐类验证；验证【空中力量】可以作为弃牌费用。保留v1.2原文件，其他规则和操作流程不变。

17.4 v1.2.2战略规划与弃牌费用修订

修订日期：2026-09-10。本节及已同步修改的8.3回合流程、8.4.5规则表、测试要求和实施验收覆盖旧版相冲突的表述；其余规则保持不变。

【战略规划】修订文本：从摸牌堆挑选至多2张牌置入手牌，弃置1张手牌，重洗摸牌堆。删除“你可打出1张以此法获得的手牌”，不再产生额外打牌窗口。至多2张允许选择0、1或2张；弃1张为选牌后的后续处理，仍须处理，不能通过只选取牌效果省略。保留选牌后重洗摸牌堆。

出牌阶段：直接选择不出牌时扣1分，空手同样扣分；【征兵】等明确代替本阶段出牌的效果不扣分。此扣分与弃牌阶段弃0张扣1分分别判断；同一回合可分别发生。

主动弃手牌费用：发动时至少有1张可支付手牌；打出的源卡不计入。先支付现有手牌，任意手牌费用不足部分弃本席位牌库顶，再不足则每缺1张扣1分。不能保留手牌而直接烧牌库。指定牌种费用必须满足，不适用替代。

例：费用3张、可支付手牌1张、牌库1张，支付顺序为弃1张手牌、弃1张牌库顶、扣1分；若发动前无可支付手牌，不能通过烧牌库或扣分来发动。若手里只有准备打出的增强牌，也不能发动。

实现：合法候选、费用选择、执行校验与界面提示须使用同一规则。费用窗口显示实际应选手牌张数及预计牌库替代数量；发动资格记录应随结算状态序列化，读取或回退不得改变规则。版本号更新为1.2.2；旧规则存档不得静默按新规则回放，导入时须明确提示不兼容。

验收：战略规划选0／1／2张后均无额外打牌窗口；验证费用足额不烧库、不足必须弃光、牌库缺额扣分、无手牌和仅剩源卡禁止发动、指定费用不可替代、资源重整及嵌套费用一致。验证替代出牌效果不扣分、正常不出牌扣1分且过期命令不重复扣分。

17.5 v2 本地完整版收官

2026年9月12日，按当前实现与用户确认整理 v2 设计文档，对应程序 v0.23.0。规则版本保持1.2.2，保留第17.1至17.4节历史裁决。第1至8节同步他国响应默认、兵模素材、操作者归属与空军询问；第9至16节替换旧阶段计划，落实当前界面、信息权限、GM管理、存档清理、详细回放和多人开发范围。

本次明确覆盖旧文中的默认忽略他国响应、文字圆兵模、所有身份自动跳国、旧局长期保留、回放仅作错误诊断、第二版响应尚未实施及未来只替换网络控制器即可的表述。v2作为完整本地版结束，下一产品阶段为仅新增多人功能的v3。

17.6 v3 多人方案确认

2026年9月12日，确认v3以同端口的单一权威服务承载多页面身份。增加持久身份与返回入口、独占国家及GM席位、无限数量观察位、空房间开服、GM专属开局、服务端存储、私密投影与断线恢复。正式互联网版的空GM席位也允许任何人入座。开发只分本机多页面测试与互联网多人两个阶段，取消局域网多电脑阶段。

本次仅形成设计文档，未修改游戏代码或发布包。第14章的多人规定取代此前未确定的GM授予策略及宽泛多人计划；其余v2功能描述作为已实现基线保留。v3设计版本不等于程序版本已升级，也不改变规则版本1.2.2。